| EXTRATO DE CONTRATO |  |
| --- | --- |
| Número do contrato: | CONTRATO 011/2018 |
| Número do processo: | 00097-00005075/2018-00 |
| Contratante: | METRO-DF |
| Contratada: | VIA ENGENHARIA S.A. (CNPJ: 00.584.755/0001-80) |
| Modalidade de Licitação e número: | Concorrência. |
| Objeto: | Prorrogação dos prazos de execução e de vigência em mais 52 dias cada, com a majoração de R$ 489.198,68 ao valor originalmente contratado, mediante alteração de quantitativos e inclusão de novos itens. |
| Programa de trabalho: | 26.453.6216.1816.0001 |
| Natureza da despesa: | 44.90.51 |
| Fonte de recurso: | 135012109 |
| Nota de Empenho: | 2019NE00806 |
| Vigência: | 05/03/2020 a 26/04/2020 |
| Valor contratado: | R$ 489.198,68 |
| Data da assinatura: | 03/10/2019 |
| Data da publicação no DODF: | 07/11/2019 |
| Número do DODF: | 213 |
| Espécie: | Terceiro Termo Aditivo |